 **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ЙƏРМƏКƏЙ районы СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **муниципаль РАЙОНЫның СТАРОТУРАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

 **иҪке турай АУЫЛ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ауыл БИЛƏмƏҺе ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН**

 **ХАКИМИƏТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КАРАР № 4 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 февраль 2022 14 февраля 2022 г.

 Об организации мероприятий по

 безаварийному пропуску весеннего

 половодья на территории

 сельского поселения

 Старотураевский сельсовет

 муниципального района

 Ермекеевский район в 2022 году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Старотураевский сельсовет муниципального района Ермекеевский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

-прилагаемый план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения;

-состав противопаводковой комиссии для организации работ в период весеннего паводка:

1.Исламова И.А.- глава сельского поселения, председатель комиссии;

2.Исламов И.К. -директор ООО «Мир»,зам.председателя комиссии (по согласованию);

3.Шафигуллина Л.К. –управляющий делами сельского поселения, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4.Валиуллин Р.З. – врач общей практики Старотураевской ВА (по согласованию) ;

5.Шафиков Р.Я. (по согласованию);

6.Каримова А.Т.- директор МОБУ ООШ с. Старотураево (по согласованию);

7.Халиуллин Р.М.(по согласованию);

8.Давлетшина А.З.- технический работник сельского клуба с.Абдулово 9.Давлетшин И.А.- (по согласованию);

 2. Противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

 -обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

 - принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к

возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

 -установить постоянный контроль за состоянием ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

 - в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на территории сельского поселения.

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 4.Данное постановление обнародовать в течении 7 дней после подписания на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Старотураевский сельсовет .

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И. А. Исламова

 **Приложение №1**

 **УТВЕРЖДЕНО**

 **Постановлением главы**

**сельского поселения**

**Старотураевский сельсовет**

 **муниципального района**

 **Ермекеевский район РБ**

 **от «14» февраля 2022 г. № 4**

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Старотураевский сельсовет муниципального района**

**Ермекеевский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** |  **Мероприятия** |  **Срок****исполнения** |  **исполнители** |
| **1.** | **Определить основные направления работы противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья** | **до 10.03** |  **председатель противопаводковой**  **комиссии** |
| **2.** | **Определить улицы населенных пунктов,****объекты экономики ,материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту.** | **до 10.03** | **противопаводковая комиссия,****администрация СП**  |
| **3.** | **Провести инструктаж всех работников,****осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья.** | **до 10.03** | **администрация СП, противопаводковая комиссия**  |
| **4.** | **При угрозе затопления эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях.** | **в период половодья** | **администрация СП** |
| **5** | **В период весеннего половодья противопаводковой комиссии организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц** | **в период половодья** | **администрация СП** |

 Приложение №2

 к постановлению главы сельского поселения

 Старотураевский сельсовет

 от 14 февраля 2022 года № 4

 КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С ВЕСЕННИМ ПОЛОВОДЬЕМ

Улица Лесная закрепить трактор МТЗ-80,ДТ-75,ГАЗ-53

1.Шафигуллин Р.Б. -ответственный

2.Гильфанов А.И.

3.Фахртдинов А.А

4.Шафигуллин Б.И.

5.Кашапов Г.Ш

6.Каримов Р.Г.

7.Гильфанов М.М.

Ул.Коммунистическая закрепить тракторы Т-16, МТЗ-82 ,УАЗ

 1.Сибагатуллин Н.Х.- ответственный

 2.Галимов Г.К.

 3.Бадртдинов М.М.

 4.Сибагатов Р.Х.

 5.Исламов Т.Т.

 6.Исламов А.Т.

Улица Девятова закрепить трактор Т-16, автомашину КамАЗ , ЮМЗ-6

1. Ахметов Р.М.- ответственный

2. Халиуллин Р.М

3.Гибадуллин Р.Н.

4.Ахметзянов Р.З.

5.Габрахманов Р.Т.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСТ

 1.Ахметов Р.М.- ответственный закрепить трактор ЮМЗ-6

 2.Шафиков Р.Я.

 3.Валиев И.Б.

 4.Мадатов Ф.М.

 5.Кадыргулов Н.С

 6.Фазуллин Р.Н.

МОСТ через речку Улькау закрепить автомашину ГАЗ-53

1.Бадртдинов М.М. ответственный

2.Фахретдинов А.А.

3.Сапкулов Р.Г.

Улица Зеленая закрепить МТЗ-80

1.Мухаметгалеев Д.Т. ответственный

2.Сапкулов Ф.М.

3.Халяфиев Р,А.

4.Абдуразаков И.Д.

5.Ахметвалиев Р.А.

Улица Первомайская закрепить автомашину УАЗ, трактор МТЗ-80

1.Сибагатов Р.Р. ответственный

2.Шаяхметов И.Ф.

3.Шаяхметов Ф.Х.

4.Насибуллин И.М.

5.Аглиуллин З.З.

6.Ахметзянов А.С.

7.Нафиков З.Р.

Ул.Садовая закрепить трактор МТЗ-80 , МТЗ-82

1.Шакиров С.М.
2.Валиев В.Б.

3.Садыков М.М.

4.Зарипов Т.З.